Umowa nr

zawarta w Miechowie w dniu … marca 2021 roku pomiędzy:

Zakładem Wodociągów  i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Miechowie, ul. Racławicka nr 41, 32-200 Miechów,  NIP – 6591547904, REGON - 380162449, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000733835, kapitał zakładowy w wysokości 9 898 000 zł,  reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

- Pawła Wilka – Prezesa Zarządu,

- Agatę Maj – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Do niniejszej umowy nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a to na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2) tejże Ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Biskupice i Falniów w gminie Miechów, które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy, które stanowią Załącznik nr 1 do umowy i będące jej integralną częścią. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu niniejszej umowy - bez skutków finansowych, tj. odszkodowania.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy;

- przekazania najpóźniej w dniu przekazania placu budowy następujących dokumentów:

- dokumentacji projektowej,

- dziennika budowy;

- pozwolenia na budowę;

- zapewnienia nadzoru autorskiego /inwestorskiego;

- dokonania odbioru przedmiotu umowy;

- zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z: dokumentacją projektową przedmiotu umowy, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), treścią złożonej oferty, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt i w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej (atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub odpowiednie.

- Ponadto Wykonawca:

- Zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej i niepodawania do wiadomości osób trzecich treści dokumentacji;

- Pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, itp.;

- Wykona wszystkie wymagane prawem próby (w tym próby szczelności rurociągów) i badania;

- Wykona odwodnienie wykopów;

- Pokryje koszt opracowania projektów organizacji ruchu dla tych części zadania, gdzie projekt nie został opracowany, a także pokryje koszty związane z organizacją ruchu w rejonie wykonywanych robót;

- Zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy m.in. tyczenie trasy - osi obiektów liniowych stałych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy. Termin ich dostarczenia do Zamawiającego ustala się na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- Przedstawi świadectwa badań jakości wody dla próbek pobranych w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Analizy te mają zostać wykonane laboratorium posiadające akredytację PCA. Próbki wody do analiz muszą zostać pobrane przez pracownika laboratorium wykonującego analizy, a fakt ten powinien zostać potwierdzony na świadectwie z badań;

- Przed odbiorem końcowym w obecności Inspektora Nadzoru dokona inspekcji telewizyjnej całego odcinka wybudowanego kanału oraz wykona próby szczelności całego odcinka zgodnie z normą PN-EN 1610. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności winien dysponować niezbędnym sprzętem i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla podmiotu wykonującego przedmiotowy materiał z inspekcji oraz próby szczelności;

- Dostarczy wszystkie niezbędne zezwolenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia należy także:

- sporządzenie przed przystąpieniem do budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. , nr 120 poz. 1126);

- prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorom Nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom;

- pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy;

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych i ogrodzenia, a także doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. dla potrzeb budowy;

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- organizację zaplecza;

- zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych 
i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;

- po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – wykonanie tych przyłączy na odcinkach od włączenia do sieci do pierwszej studni kanalizacyjnej na każdej nieruchomości wraz z tą studnią

- W terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej.

- Wyliczone w kosztorysach ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót pod rygorem zgłoszenia uwag wskazanych w ust 10.

- Kosztorysy opracowane wg zasad określonych w ust 7 będą podstawą do rozliczania ewentualnych robót zaniechanych lub ustalania wartości ewentualnych robót zamiennych (gdzie ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości rozwiązań przewidzianych pierwotnie do wykonania w przedmiarze robót i rozwiązań zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany przy zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w kosztorysie ofertowym) lub do innych celów, zgodnie przez Zamawiającego i Wykonawcę przyjętych, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do kosztorysów Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionych kosztorysów w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust 10 będą uważane za zatwierdzenie kosztorysów.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot umowy i posiada dokument ubezpieczenia lub polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

- Wykonawca oświadcza, iż po upływie ważności dokumentu ubezpieczenia lub polisy będzie odnawiać ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców w sposób określony w § 6.

§ 3

Termin wykonania

      - Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: …. tygodni  od dnia przekazania placu budowy, przy czym przekazanie placu budowy nastąpi w dniu .........................................................., a zakończenie realizacji przedmiotu umowy – w dniu ...................................................

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, badań jakości wody, inspekcji telewizyjnej kanału oraz badań szczelności kanału i odbiorów technicznych, opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Wykonawca w terminie pięciu dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram realizacji robót budowlanych (dalej "Harmonogram") z uwzględnieniem terminów wykonania, który zawierać będzie:

a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,

b) kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót, wysokość wynagrodzenia za realizację danego etapu lub elementu robót.

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w terminie trzech dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiony Harmonogram będzie miał wady Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie trzech dni.

5. Postęp robót winien odpowiadać Harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie wskazanych w nim terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do dwóch dni po zdarzeniu. Zamawiający oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów robót budowlanych, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny Harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót.

- W przypadku zmiany terminu końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki będzie zawierał roboty i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe do wykonania).

- Każda zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

  - Zapewnienie do wykonania robót pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

  - Gospodarowanie terenem robót od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

  - Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych prowizorycznych urządzeń.

  - Zabezpieczanie terenu robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

  - Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada                                            za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań  i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona                        z materiałów własnych. Powyższe materiały powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami                                 i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty robotami i przylegający oraz przekazać go w terminie ustalonym do odbioru robót.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że swoboda poruszania się po terenie objętym robotami może zostać ograniczona przez Zamawiającego z powodów związanych koniecznością ochrony informacji wrażliwych, w szczególności Wykonawca nie może podejmować prac w pomieszczeniach znajdujących się w obrębie stref administracyjnej lub bezpieczeństwa bez wyraźnego przyzwolenia przedstawicieli Zamawiającego albo bez ich nadzoru.

- Roboty budowlane wykonywane będą w czasie pracy Biura Powiatowego Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30. Praca w innych godzinach lub w soboty możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego i pod nadzorem jego pracowników.

- Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą realizować roboty budowlane w jego imieniu zostały przez niego zapoznane z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami ochrony bezpieczeństwa informacji wrażliwych i zobowiązane do przestrzegania tychże zasad.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienna listę osób realizujących przedmiotowe roboty w jego imieniu. O ewentualnej  zmianie składu osobowego pracowników Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może pisemnie zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia, z zastrzeżeniem, że terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Za prace podzlecone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

- W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:

  - przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, a następnie w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem jej kopię, a także kopię zmian tej umowy;

  - przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;

  - wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

  - weryfikuje umowy o podwykonawstwo zawierane przez dalszych podwykonawców pod kątem okresów rozliczeniowych i terminów płatności, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi zlecającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a w przypadku podzlecania robót budowlanych – także pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie;

  - pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w ust 1).

- Każdy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinien uzyskać na to zgodę Wykonawcy. Wykonawca przed wyrażeniem zgody ma obowiązek zweryfikować tę umowę w sposób określony powyżej w ust. 2 pkt d).

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszej umowie lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

§ 6

Odpowiedzialność za szkodę

- Wykonawca od dnia protokolarnego przekazania terenu robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie prac objętych niniejszą umową, a także powstałe na skutek nieprawidłowego wykonania robót.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i naziemnych.

§ 7

Nadzór

- Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: ………………………………………...

- Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych mu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Nadzór autorski i projektowy będzie pełnić: ………………………………………………………...

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ...................................................... Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określa art. 21a oraz 22 Prawa budowlanego.

- Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do powiadomienia o zaistniałej zmianie właściwy organ nadzoru budowlanego, w szczególności oświadczenie o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi załącznikami.

§ 8

Odbiory

1. Strony ustalają, że w realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2. Strony ustalają, że odbiór każdego z etapów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w Harmonogramie zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

3. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywać odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

4. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zawiadamia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru takich robót oraz dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy.

5.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie dokonany w terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust 4.

6. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

7. Odbioru częściowego danego etapu realizacji Przedmiotu Umowy dokonuje się w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru w terminie trzech dni od daty jego dokonania oznaczać będzie gotowość do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

8. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpi po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz przeprowadzeniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.

9. Jeżeli do czynności odbiorów częściowych lub odbioru końcowego robót budowlanych będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru.

- O terminie każdego odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał daną część Przedmiotu Umowy. Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przysługuje prawo do uczestnictwa w czynnościach odbioru częściowego lub końcowego.

- Przed przystąpieniem do czynności odbiorowych robót budowlanych Wykonawca na swój koszt przeprowadza wymagane przez przepisy, normy lub wynikające z zasad sztuki budowlanej próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na pięć dni przed terminem ich dokonania. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca najpóźniej w dniu dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób                                                               i sprawdzeń oraz  jest obowiązany doręczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (wraz ze spisem jej zawartości obejmującym wszystkie elementy składowe).

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że nie zostały wykonane wszystkie roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy (lub jego etap wskazany w Harmonogramie), nie zostały przeprowadzone wszystkie próby lub sprawdzenia albo przekazana dokumentacja powykonawcza nie jest kompletna lub nie została prawidłowo sporządzona, Zamawiający może odmówić odbioru robót budowlanych i wyznaczyć termin na wykonanie zaniechanych robót budowlanych, przeprowadzenie koniecznych prób lub sprawdzeń albo uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji powykonawczej. Czas wykonania przez Wykonawcę zaniechanych robót budowlanych, przeprowadzenia koniecznych prób lub sprawdzeń albo uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji powykonawczej wlicza się do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy:

  - które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając odpowiedni termin na usunięcie takich wad,

  - które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót budowlanych w całości lub części wyznaczając w tym celu odpowiedni termin ich realizacji albo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Z czynności odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru robót budowlanych, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru robót budowlanych,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w czynnościach odbiorowych,

  - wykaz dokumentów przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót budowlanych,

  - wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót budowlanych podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z Umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami,

  - wykaz ujawnionych wad,

  - oświadczenia Zamawiającego w zakresie dokonania lub odmowy odbioru końcowego robót budowlanych, wskazanie terminu usunięcia ujawnionych wad, obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub żądania powtórnego wykonania całości lub części robót budowlanych,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym,

  - podpisy co najmniej przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, ewentualnie innych osób uczestniczących w czynnościach odbiorowych.

- Dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zawierającego oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru robót budowlanych składających się na przedmiot umowy stanowi dzień ich odbioru.

- Usunięcie wad lub wykonanie robót budowlanych w okolicznościach, o których mowa w ust 14 wymaga ponownego przeprowadzenia czynności odbiorowych i sporządzenia protokołu.

- Odbiór ostateczny przeprowadza się w ciągu trzydziestu dni przed upływem okresu gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych w tym okresie i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

- Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

- Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady Przedmiotu Umowy Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji do czasu ich usunięcia. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

- Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy czy też naliczenia kar umownych Zamawiający uprawniony jest również bez uzyskiwania zgody Sądu do powierzenia osobom trzecim lub do wykonania własnymi zasobami w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym również wynikających z gwarancji jakości i rękojmi, których Wykonawca nie wykonuje, lub nienależycie wykonuje, w szczególności nie wykonuje w terminie, z zachowaniem prawa do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy [wykonawstwo zastępcze]. Zamawiający wykona swoje uprawnienie do wykonawstwa zastępczego po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o nie wykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu przez niego umowy i wezwaniu do wykonania lub prawidłowego wykonania w wyznaczonym terminie nie krótszym niż siedem dni.

§9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres rękojmi ustalony w ust. 2.

- Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe i rozpoczynają się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres … miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

  - O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub mailowej na adres .....................................

  - Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

  - Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

  - Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

§ 10

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, za wykonane roboty wynosi netto: ………………. zł (słownie złotych netto: …………………….) plus należny podatek od towarów i usług w wysokości: ………………….. zł (słownie złotych: …………………………………….), łącznie brutto: ………………………….. zł (słownie złotych brutto: ………………………………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust 1 niniejszego paragrafu.

§ 11

(Rozliczenie)

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 3 umowy.

2. Strony ustalają, że Wykonawca może wystawić nie więcej niż dwie faktury częściowe.

3. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego  poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych lub elementów, zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Strony ustalają, że wartość faktury końcowej wynosić będzie 40 % wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy.

6. Wraz z wystawieniem każdej kolejnej faktury Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy realizujący dany etap Przedmiotu Umowy otrzymali należne im wynagrodzenie. Dokumentem potwierdzającym może być:

- pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę;

- dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- inne dokumenty.

7. Płatność wynikająca z faktury zostanie uregulowana przelewem, w ciągu 30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………… .

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu lub nieprzekazaniu środków na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

9. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może składać faktury w formie papierowej lub wysyłać elektroniczne faktury ustrukturyzowane na konto Zamawiającego za pośrednictwem platformy, której dane Zamawiający przekaże Wykonawcy przed wystawieniem pierwszej faktury.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust 10.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieterminowego usunięcia wad wskazanych w toku odbioru, o którym mowa w § 8 ust 8, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieterminowego usunięcia wad w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust 1 pkt a-b przekroczy 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kwoty 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt c przekroczy 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kwoty 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zastępczego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego albo przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;

- Kary umowne i kwoty, o których mowa w ust 2 i 3 płatne są w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego lub mogą być potrącone z należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie będzie większa niż 25% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej umowy.

§ 13

Rozstrzygnięcia

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.

- W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Rozwiązanie umowy

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kwoty 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej umowy w przypadku zawinionego przez Wykonawcę:

  - Wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub przepisami prawa,

  - Wykonywania robót niezgodnie z umową,

  - Przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 10 dni,

  - Postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

- Prawo odstąpienia Zamawiający może w odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust 2 pkt a-c wykonać w terminie 21 dni od dnia wezwania Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o zauważonych zagrożeniach terminu wykonania robót nie zwiększa potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na nie dotrzymanie terminu umownego.

- Kwoty, o których mowa w ust 2 i 3 płatne są w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, które nabył w związku z realizacją niniejszej umowy, poza przypadkami wyraźnego przyzwolenia Zamawiającego lub sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji następuje z mocy przepisów prawa.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający									Wykonawca